План развития

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» (далее - музей-заповедник) до 2030 года

| №№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Развитие музейной сети. |
| 1 | Закупка экспонатов для полноценного функционирования экспозиции здания бывшего Ольгинского приюта трудолюбия | 2022-2023 гг. |
| 2 | Оформление в дар экспонатов, поступающих от физических и юридических лиц, в фонды музея-заповедника. | 2022-2030 гг. |
| 3 | Обновление экспозиции «Музей истории Свияжска». Поэтапно, по несколько залов в год, в связи с моральным и физическим устареванием экспозиции из-за значительного потока посетителей. | 2022 – 2026 гг. |
| 4 | Организация центра сохранения и реставрации деревянного зодчества (перемещение 3 деревянных построек, создание центра компетенций по реставрации памятников деревянного зодчества) | 2022-2026 гг. |
| 5 | Реставрация и приспособление объекта культурного наследия Никольская, 10 «Дом Артемьевых-Слободских» | 2022-2025 гг. |
| 6 | Создание экологической экспозиции-лаборатории «Пресноводный аквариум» (включая проектирование и строительство здания в буферной зоне и приобретение оборудования) | 2024-2030 гг. |
| 7 | Дооснащение и приспособление здания пожарного обоза «Музей Свияжских икон» | 2022-2023 гг. |
| Пополнение коллекций. |
| 8 | Принятие программы для пополнения коллекций музея-заповедника по направлениям комплектации - «Православная культура», «история Гражданской войны», «период репрессий», «Музей Архиреева», «уездный город» и так далее. | 2022-2030 гг. |
| Обеспечение сохранности коллекций и объектов культурного наследия |
| 9 | Доработка систем климатического контроля в фондохранилище и экспозициях, в том числе, разработка и реализация системы ТВР в помещениях реставрационных мастерских, разработка и реализация проектов водоподготовки для систем ТВР в зданиях с системами климатического контроля, утепление здания детского центра «Сказки» | 2022-2025 гг. |
| 10 | Создание и оснащение центра мониторинга ЮНЕСКО | 2022-2025 гг. |
| 11 | Текущий ремонт ОКН, исправление проектных решений | 2022-2030 гг. |
| 12 | Подготовка ежегодный отчётов по мониторингу объекта Всемирного наследия и его буферной зоны | 2022-2030 гг. |
| 13 | Приобретение и приспособление здания бывшего Земского архива Свияжского уезда для хранения археологических коллекций и размещения административного блока музея-заповедника. | 2022-2023 гг. |
| Развитие туризма и управления туристическими потоками |
| 14 | Создание пешеходных экологических маршрутов (включая обустройство тротуаров на подъездной дороге) | 2022-2025 гг. |
| 15 | Создание условий для развития водного туризма (гидронамыв защитной косы) | 2022-2025 гг. |
| 16 | Реализация проекта перехватывающей парковки с созданием системы доступа | 2022-2024 гг. |
| 17 | Оснащение ТИЦ музея-заповедника в Казани | 2022-2022 гг. |
| Расширение аудитории музея |
| 18 | Рекламно-информационные конструкции на участках подъездной зоны Свияжска | 2023-2025 гг. |
| 19 | Дорожные рекламно-информационные конструкции на трассе М7 | 2023-2027 гг. |
| Ландшафтная деятельность |
| 20 | Создание парка «Возрождение» (Успенская площадь Свияжска), проект, озеленение, МАФы | 2022-2023 гг. |
| 21 | Регенерация исторического озера в посадской части Свияжска | 2022-2024 гг. |
| 22 | Санация и озеленение территории и склонов Свияжска | 2022-2025 гг. |
| Укрепление кадрового потенциала |
| 23 | Строительство служебного жилья для сотрудников музея-заповедника 40 квартир (2000 кв. м). Разработка и согласование проектной документации по данному пункту: 2022-2023гг. | 2022-2030 гг. |
| 24 | Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации сотрудников | 2022-2030 гг. |
| Укрепление материально-технической базы музея-заповедника |
| 25 | Программа укрепления материально-технической базы музея-заповедника, включающую в себя приобретение необходимого оборудования и материалов, проведения реставрации ОКН музея-заповедника, обновление и пополнение автопарка, приобретение спецтехники для зимней и летней уборки территории. | 2022-2030 гг. |
| 26 | Строительство хозяйственно-административного здания для размещения сотрудников | 2022-2025 гг. |
| Взаимодействие с сообществами |
| 27 | Создание центра «Свияжское ремесленное училище» (совместно с Казанским техникумом народных художественных промыслов), с получением статуса базового центра ремесленных компетенций. | 2023-2030 гг. |
| Цифровое развитие |
| 28 | Обновление харда и софта информационных систем музея-заповедника, оборудование рабочего места системного администратора | 2022-2030 гг. |
| Развитие научно-исследовательской деятельности |
| 29 | Историко-архивные, культурологические, социологические, этнографические и полевые исследования | 2022-2030 гг. |
| 30 | Проведение ежегодных конференций | 2022-2030 гг. |
| 31 | Публикация исследований | 2022-2030 гг. |